АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

19 декабря 2024 г.                                                                                       №329-па

пгт. Рамешки

Об утверждении муниципальной программы Рамешковского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2025 -2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02 октября 2013 г. № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области», постановлением Администрации Рамешковского муниципального округа  от 23.10.2024 года  № 257-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рамешковского муниципального округа Тверской области», Администрация Рамешковского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Рамешковского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2025 - 2027 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от 29 декабря 2023 года № 322-па «Об утверждении муниципальной программы Рамешковского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  на 2024 - 2026 годы»»;

б) постановление Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от 10 сентября 2024 года                                                                                   № 211-па «О внесении изменений в муниципальную программу Рамешковского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  на 2024 - 2026 годы»»;

в) постановление Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от 11 ноября 2024 года                                                                                   № 272-па «О внесении изменений в муниципальную программу Рамешковского муниципального округа Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2024 - 2026 годы»».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Е.В. Нейман.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава Рамешковского

муниципального округа                                                                      А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению Администрации

Рамешковского муниципального округа

от 19 декабря 2024 г. № 329-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Рамешковского муниципального округа

Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства

на 2025 -2027 годы»

пгт. Рамешки

2024 г.

Паспорт

муниципальной программы

Рамешковского муниципального округа Тверской области

| Наименование Программы | Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2025 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Рамешковского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства Администрации Рамешковского муниципального округа; отдел образования Рамешковского муниципального округа; финансовый отдел Рамешковского муниципального округа. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского муниципального округа Тверской области. 2. Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского муниципального округа Тверской области. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 26,0 % до 25,0 % к 2027 году. |
|  | Сохранение общего количества пассажиров, перевезенных на внутримуниципальных и пригородных маршрутах автотранспортом общественного пользования к 2027 году - 70,5 тыс. чел. |
|  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети муниципального округа. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования муниципальной программы в 2025-2027 г.г. - 277 588,3 тыс. руб. 2025 год – 89 679,3 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 7 900,4 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 79 325,7 тыс. рублей. Подпрограмма 3 - 2 453,2 тыс. рублей 2026 год – 92 481,8 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 7 900,4 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 82 030,1 тыс. рублей; Подпрограмма 3 - 2 551,3 тыс. рублей. 2027 год – 95 427,2 тыс. рублей; Подпрограмма 1 - 7 900,4 тыс. рублей; Подпрограмма 2 - 84 873,4 тыс. рублей; Подпрограмма 3 - 2 653,4 тыс. рублей. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Развитие транспортной сферы муниципального округа становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Состояние транспортной сферы не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Рамешковского муниципального округа. Необходимо подстраиваться под изменяющиеся условия, более гибко реагировать на изменения, происходящие в транспортной составляющей муниципального округа.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения,  повышению уровня аварийности.

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем.

Основными причинами ДТП являются:

- несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- нарушение правил расположения ТС на проезжей части;

- несоблюдение ПДД пешеходами.

Необходимо также сосредоточить внимание на активизации работы по выявлению недостатков в содержании улично-дорожной сети.

Конкретные меры, позволяющие коренным образом изменить ситуацию с аварийностью на автомобильных дорогах муниципального округа:

- создание системы пропагандистского воздействия на участников дорожного движения с помощью СМИ и других форм общения с населением (листовки, беседы, встречи в коллективах) с целью формирования негативного отношения к правонарушителям ПДД, особенно за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

- использование возможностей СМИ по предупреждению и снижению роста ДТП, тяжести их последствий.

Подпрограмма по безопасности дорожного движения позволит сформировать более эффективную систему управления безопасностью дорожного движения на территории Рамешковского муниципального округа, координацию деятельности всех заинтересованных сторон. Существенное влияние на снижение уровня аварийности автомобильного транспорта и тяжести его последствий в муниципальном образовании оказывает деятельность Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий».

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог являются серьёзным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития муниципального округа.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети, автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Рамешковского муниципального округа, а также с дорожной сетью сопредельных районов, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального округа, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Автобусное сообщение на территории Рамешковского муниципального округа обеспечивают 11 автобусных маршрутов, которые расходятся от пгт. Рамешки в трёх основных направлениях. Процент охвата территории автобусным сообщением относительно невелик: лишь в 66 из 305 населенных пунктов присутствуют автобусные остановки.

В Рамешковском муниципальном округе перевозки пассажиров осуществляет единственный перевозчик – муниципальное казенное предприятие  «Школьный автобус». Имеются ремонтные боксы, токарный цех, вулканизаторская, сварочный пост. Охраняемая стоянка автобусов организована в отапливаемых боксах. Предприятие осуществляет перевозки пассажиров по 9-ти социальным маршрутам.

Подвижной состав перевозчика состоит из 4 единиц автотранспорта малого класса ПАЗ-3205. Подвижной состав изношен, поэтому вопрос о приобретении автобусов на условиях софинансирования  является для администрации Рамешковского муниципального округа очень важным.

На территории Рамешковского муниципального округа осуществляет вещание 20 каналов центрального телевидения: 1 КАНАЛ, ВГТРК, ОРТ, РТР, Культура, 5 канал, НТВ, ТВ-Центр, Карусель, МАТЧ, Муз ТВ, ТНТ, МИР, Звезда, Пятница, ТВ 3, СТС, Домашний, Спас, Рен-тв.

Инфраструктура ОАО «Ростелеком» представлена 1 городским и                       20 сельскими электронными станциями,  сетями связи.

Телефонизировано 228 населённых пунктов. В муниципальном округе установлено 17 телефонных станций, из них 1 цифровая и 1 квазиэлектронная «КВАНТ» (п. Рамешки). Суммарная смонтированная ёмкость АТС 1877 абонентов. Задействованная номерная ёмкость по Рамешковскому муниципальному округу – 75%. Плотность телефонной сети на 100 жителей в Рамешковском муниципальном округе составляет - 12,5%.  Общая протяжённость кабельных линий связи-1032 км, воздушных-150 км.

Также на территории Рамешковского муниципального округа ведет свою провайдер ООО «Аннет», который осуществляет подключение многоквартирного сектора и частного сектора в п. Рамешки. Подключение осуществляется по оптиковолоконному каналу.

Услуги мобильной связи оказывают операторы: ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон, ООО «Т2 РТК Холдинг», Yota. На территории муниципального округа расположено 18 башен сотовой связи. Охват территорий муниципального округа мобильной связью неравномерный, поэтому в населенных пунктах, удаленных от районного центра, мобильная связь отсутствует или неустойчивая.

В рамках проекта «Информационные центры школ» обеспечено широкополосное подключение к сети  «Интернет» школ.

Широкополосным доступом к сети Интернет обеспечены органы местного самоуправления (ОМСУ), из учреждений культуры широкополосным доступом к сети Интернет -  библиотека в п. Рамешки, 11 школ муниципального округа (100 %).

В транспортной системе Тверской области огромная роль принадлежит автомобильному транспорту.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Рамешковском муниципальном округе составляет 483,3 км, в том числе автомобильных дорог с покрытием – 438,3 км, или 90,7 %.

При этом протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 233,56 км, в том числе - асфальтобетонные – 5,9 км,  гравийные – 48,6 км, протяженность дорог без покрытия (грунтовые) – 179,06 км.

Техническое состояние 28% автомобильных дорог общего пользования местного значения с покрытием в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

На территории муниципального округа находятся автомобильные мосты и путепроводы, стоящие на балансе ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» в количестве 26 шт., расположенные на автодорогах местного значения в количестве 8 шт., все железобетонные. Большинство мостовых сооружений на автодорогах общего пользования местного значения находятся в предаварийном состоянии и требуют ремонта после проведения соответствующей диагностики специализированной аккредитованной организацией.

Протяженность улично-дорожной сети городского поселения Рамешки  составляет 36,096 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 21,446 км, с песчано-гравийным покрытием – 13,05 км, грунтовые – 1,6 км.

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов Рамешковского  муниципального округа составляет  233,55 км, из них 6,371 км с асфальтобетонным покрытием; 226,684 км. – ПГС.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

1. Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры, и отрасли общественного транспорта. Существующее состояние обеих указанных подсистем можно охарактеризовать как критическое.

В части общественного транспорта ситуация характеризуется:

- высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособным спросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения;

- убыточностью некоторых маршрутов автомобильного транспорта, в том числе внутримуниципальных, старением и выходом из строя подвижного состава;

В сфере общественного транспорта отсутствует механизмы, позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видов общественного транспорта. Единственный механизм такого влияния, существующий в настоящее время – согласование тарифов региональной энергетической комиссией Тверской области (далее – РЭК). К положительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранение цен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном для широких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести:

-   недостаточную оперативность принятия решений;

- снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективности деятельности, так как значительный уровень убытков является одним из оснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижает вероятность увеличения тарифа;

- изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать и развивать новые маршруты;

- значительную административную нагрузку на перевозчиков, связанную с необходимостью регулярного предоставления в РЭК комплекта документов, хранения и сбора информации, необходимой для формирования такого комплекта документов.

Перечисленные проблемы приводят к общей неэффективности бюджетных расходов, увеличение финансирования дорожной деятельности и общественного транспорта без реализации программы развития транспортной системы не сможет обеспечить существенного улучшения транспортной доступности в Рамешковском муниципальном округе и качества услуг общественного транспорта. Указанные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне муниципального образования. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех органов государственной и муниципальной власти.

Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного на установление приоритетов развития транспортной системы, разработку региональных стандартов транспортной системы, формирование механизмов стратегического управления дорожной деятельностью и общественным транспортом и создание системы контроля за качеством и полнотой производства работ и оказания услуг.

2. В настоящее время состояние фиксированной связи в сельской местности  неудовлетворительное:

- большое количество воздушных линий связи с выработавшими ресурс опорами ЛЭП;

- недостаточная материальная база Рамешковского ОАО «Центртелеком»;

-   полная зависимость от электроснабжения;

-   недостаточное количество обслуживающего персонала;

- длительные сроки устранения неисправности в абонентской сети и повреждений воздушных и кабельных линий;

- неудовлетворительное состояние разводящих линий по населенным пунктам.

Строительство сооружений связи в последние годы практически не ведётся. Имеются заявления на подключение к сетям связи, которые невозможно исполнить ввиду отсутствия  линий связи в месте проживания абонента или отсутствие свободной линейной ёмкости.

3. Существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Рамешковского муниципального округа, так и требованиям безопасности дорожного движения;  подавляющее большинство автомобильных дорог муниципального округа построено в соответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог области были построены под осевую нагрузку 6,0 - 6,5 тонн, в то время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8 - 10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия;  проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности.

Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, оказывает сильное влияние на показатели транспортной доступности, а динамика экономического развития муниципального округа и повышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения.

По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 6 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т. е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Целями муниципальной программы, направленными на создание транспортных условий для дальнейшего развития Рамешковского муниципального округа и повышения качества жизни населения, являются:

1. Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского муниципального округа Тверской области;

2. Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского муниципального округа Тверской области. В том числе участие муниципального округа в региональной программе Министерства Транспорта Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 на условиях софинансирования.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

- показатель 1 цели 1 «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования к 2026 году - 70,5 тыс. чел. по сравнению с уровнем 2024 года»;

- показатель 1 цели 2 «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 27,0 %  до 26,0 %» по сравнению с 2024 годом;

- показатель 1 цели 3 «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского муниципального округа»;

- показатель 2 цели 3 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Рамешковского муниципального округа».

Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей цели муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы муниципальной программы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

- Подпрограмма 2 « Развитие дорожного хозяйства»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Подраздел I

Подпрограмма 1 муниципальной программы

« Развитие транспорта и связи»

Глава 1. Задачи  подпрограммы.

Выполнение подпрограммы 1 «Развитие сферы транспорта и связи» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы  «Повышение качества транспортного обслуживания населения Рамешковского муниципального округа Тверской области»;

б) задача 2 Подпрограммы «Улучшение работы средств связи и информационных технологий»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы  «Удовлетворенность населения деятельностью администрации в сфере информационных технологий и связи»;

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной  программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие « Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет местного бюджета;

б) мероприятие « Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет  субсидий областного бюджета».

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Участие в областных программах по приобретению автотранспортных средств на условиях софинансирования»;

б) административное мероприятие «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с выделением автотранспортных средств»

Показатели административного мероприятия задачи 1:

а) Количество автотранспортных средств, приобретенных на условиях софинансирования;

б) Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал округ.

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а)  административное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития сотовой связи с применением информационно-коммуникационных технологий»;

б) административное мероприятие «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие качественной сотовой связи на территории Рамешковского муниципального округа».

Показатели административного мероприятия задачи 2:

а) показатель административного мероприятия «Обеспечение широкополосного доступа в «Интернет» с 75% в 2025 году до 90% в 2027 году»;

б) показатель административного мероприятия «Увеличение доли населения Рамешковского муниципального округа, имеющего возможность приема сотовой связи 3G и 4G с  80% до 95%»  к  2027 году.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 23 701,2 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи Подпрограммы | Годы реализации муниципальной программы |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | «Повышение качества транспортного обслуживания населения Рамешковский муниципального округа; | 7 900,4 | 7 900,4 | 7 900,4 | 23 701,2 |
| 2 | « Улучшение работы средств связи и информационных технологий технологий»; | - | - | - | - |
| Итого, тыс. рублей |  | 7 900,4 | 7 900,4 | 7 900,4 | 23 701,2 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства»

Глава 1. Задачи  подпрограммы.

Выполнение Подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства» (далее - в настоящем подразделе Подпрограмма) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них»;

б) задача 2 Подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 Подпрограммы, являются:

а) показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде»;

б)  показатель 2 Задачи 1  Подпрограммы «Количество мероприятий, направленных на сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 Подпрограммы, являются:

в) показатель 1  Задачи 2  Подпрограммы «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Городского поселения - поселок Рамешки в отчетном периоде»;

Значения показателей задач Подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач Подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной  программе.

Глава 2. Мероприятия Подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования  местного значения Рамешковского муниципального округа а- за счет местного бюджета, а именно:

- Ремонт площади Ленина и части ул. Горького в с. Кушалино Рамешковского муниципального округа Тверской области;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская с. Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная пгт. Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская пгт Рамешки Рамешковского муниципального округа

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Школьная с. Застолбье Рамешковского муниципального округа

- Ремонт подъезда к школе в с. Застолбье (Застолбская Средняя  общеобразовательная школа) Рамешковского муниципального округа Тверской области

б) мероприятие «Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности – за счет субвенций областного бюджета»;

в) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети общего пользования местного значения Рамешковского муниципального округа за счет субсидии областного бюджета»»;

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского муниципального округа - за счет субсидии областного бюджета»;

б) мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского муниципального округа - за счет местного бюджета, а именно:

- Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, д. 58 пгт Рамешки

в) административное мероприятие «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по содержанию, восстановлению и ремонту дорожной сети местного значения в границах пгт. Рамешки»;

г) административное мероприятие «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах пгт. Рамешки»

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 246 229,2 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Задачи Подпрограммы | Годы реализации муниципальной программы |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них» | 41 445,8 | 42 635,0 | 43 902,6 | 127 983,4 |
| 2. | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Рамешковского муниципального округа» | 37 879,9 | 39 395,1 | 40 970,8 | 118 245,8 |
| Итого, тыс. рублей |  | 79 325,7 | 82 030,1 | 84 873,4 | 246 229,2 |

Подраздел III

Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасности дорожного движения

в Рамешковском муниципальном округе

Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», реализация подпрограммы осуществляется путем участия Рамешковского муниципального округа в региональной программе Министерства транспорта Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы, а именно в программе по проведению мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и путем решения следующих задач:

а) задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети округа».

Решение задачи 1 подпрограммы оценивается показателями:

Показатель 1 - количество проведенных мероприятий по БДД в общеобразовательных учреждениях Рамешковского муниципального округа;

Показатель 2 – «Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях и примыканиях»

Показатель 3 – «Устройство (замена) искусственных неровностей».

б) задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского муниципального округа».

Решение задачи 2 подпрограммы оценивается следующими показателями:

- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского муниципального округа;

- число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Значения показателей задач подпрограммы муниципальной  программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

Мероприятия выполняются и регулируются во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России  «Бежецкий»:

- мероприятие 1 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет субсидии областного бюджета»;

- мероприятие 2 «Предупреждение опасного поведения различных категорий участников дорожного движения за счет местного бюджета»;

а) административное мероприятие 1. «Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного поведения среди различных категорий участников дорожного движения».

Показатель 1 административного мероприятия 1 «Количество проведенных акций».

б) административное мероприятие 2. «Опубликование в газете «Родная Земля» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения».

Показатель 1 административного мероприятия 2 - «Количество публикаций в средствах массовых  информаций».

в) административное мероприятие 3. «Создание или приобретение печатной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы».

Показатель 1 административного мероприятия 3 - «Количество мест размещения наружной социальной рекламы по БДД».

Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

Мероприятия выполняются и регулируются отделом образования Рамешковского муниципального округа;

а) административное мероприятие 1 «Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

Показатель 1 мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе»,

б) административное мероприятие 2 «Проведение широкомасштабной акции «Внимание - дети!».

Показатель 1 мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных учреждений муниципального округа, принявших участие в акции».

в) административное мероприятие  3 «Деятельность комиссии Рамешковского муниципального округа по обеспечению безопасности дорожного движения».

Показатель 1 административного мероприятия «Количество заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского муниципального округа».

г) Административное мероприятие 4 «Выявление объектов транспортной инфраструктуры на территории округа»

Показатель 1 административного мероприятия 4 количество выявленных объектов транспортной инфраструктуры

д) Административное мероприятие 5 «Проведение обследования объектов транспортной инфраструктуры»

Показатель 1 административного мероприятия 5  разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

Административное мероприятие выполняется и регулируется  отделом ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Рамешковского муниципального округа;

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей  муниципальной программе.

Глава 3. Финансовые ресурсы,

необходимые для реализации подпрограммы.

Общий объем финансирования, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 7 657,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе задач по годам реализации, необходимый для реализации подпрограммы представлен в таблице 3.

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области», тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети Рамешковского муниципального округа» |  | Задача 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского муниципального округа». |  |  |
|  | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |  |
| 2025 г. | 2 207,8 | 245,4 | 0 | 0 | 2 453,2 |
| 2026 г. | 2 296,1 | 255,2 | 0 | 0 | 2 551,3 |
| 2027 г. | 2 388,0 | 265,4 | 0,0 | 0,0 | 2 653,4 |
| Всего, тыс. руб. | 6 891,9 | 766,0 | 0,0 | 0,0 | 7 657,9 |

таблица 3

Раздел  IV

Реализация муниципальной программы

Подраздел I

Плановые показатели эффективности

и мероприятия реализации программы

Мероприятия программы направлены на создание условий для улучшения социально-экономической ситуации, гарантированного и эффективного удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.

Главными и приоритетными целями определены:

- повышение качества транспортных услуг;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- повышение уровня транспортной доступности территории для населения;

- снижение затрат на функционирование пассажирского транспорта Рамешковского муниципального округа;

- стабилизация работы муниципального пассажирского транспорта и финансово-экономического положения муниципального предприятия.

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, негативного отношения граждан к правонарушителям;

- комплексное решение проблем внешнего благоустройства, а так же улучшение внешнего вида территорий поселений, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров.

- повышение производительности улично-дорожной сети в условиях продолжающейся автомобилизации для удовлетворения транспортных потребностей населения района с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).

- развитие связи и телекоммуникаций в Рамешковском муниципальном округе, обеспечение доступности услуг связи, телевидения и сети Интернет населению Рамешковского муниципального округа, телефонизация населенных пунктов.

Подраздел II

Управление реализацией муниципальной программы

- Реализация муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной программы, исполнителями Программы в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

- Исполнители Программы осуществляют управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

- обеспечивают согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий;

- принимают оперативные решения, согласовывают взаимодействие между администратором муниципальной программы и исполнителями;

- ведут учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

В срок до 15 января следующего за отчетным года, администратор муниципальной программы осуществляет разработку дальнейшего ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2025-2027 годы»

Характеристика   муниципальной   программы

Рамешковского муниципального округа Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства 2025-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Тверской области - Администрация Рамешковского муниципального округа

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа муниципального округа Тверской области

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального округа Тверской области

| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2025-2027 годы», всего | тыс. рублей | 89 679,3 | 92 481,8 | 95 427,2 | 277 588,3 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 1 программы «Создание условий для устойчивого функционирования сферы транспорта и связи Рамешковского муниципального округа Тверской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 1 программы «Сохранение общего количества пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования за отчетный период» | тыс. чел. | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 2 программы «Создание условий для развития дорожного хозяйства Рамешковского муниципального округа Тверской области» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 2 программы «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % | 28,0 | 27 | 24 | 0,60 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 3 программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в «Рамешковском муниципальном округе Тверской области и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели 3 «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского муниципального округа» | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 цели 3 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Рамешковского района» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи» | тыс. рублей | 7 900,4 | 7 900,4 | 7 900,4 | 23 701,2 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения Рамешковского муниципального округа | тыс. рублей | 7900,4 | 7 900,4 | 7 900,4 | 23 701,2 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде» | тыс.чел. | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 211,5 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие подпрограммы 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет местного бюджета» | тыс. рублей | - 1 580,1 | - 1 580,1 | - 1 580,1 | 4 740,3 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие подпрограммы 1.002 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств областного бюджета» | тыс. рублей | 6 320,3 | 6 320,3 | 6 320,3 | 18 960,9 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Б | Мероприятие подпрограммы 1.003 «Поддержание деятельности МБУ «Школьный автобус»» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.001 «Участие в областных программах по приобретению автотранспортных средств на условиях софинансирования» | (да-1/ нет-0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 1.001 Количество автотранспортных средств, приобретенных на условиях софинансирования. | шт. | 0 | 3 | 4 | 7 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с выделением автотранспортных средств» | (да-1/ нет-0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1.002 Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал округ. | шт. | 0 | 3 | 4 | 7 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 1 «Улучшение работы средств связи и информационных технологий» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи 2 подпрограммы 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации в сфере информационных технологий и связи» | % | 70 | 80 | 90 | 10 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 «Создание условий для устойчивого развития сотовой связи с применением информационно-коммуникационных технологий» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия 2.001 «Обеспечение широкополосного доступа в «Интернет» | % | 75 | 80 | 90 | 10 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 «Участие в реализации мероприятий, направленных на развитие качественной сотовой связи на территории Рамешковского муниципального округа» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель административного мероприятия 2.002 «Увеличение доли населения Рамешковского муниципального округа, имеющего возможность приема сотовой связи 3G и 4G» | % | 80 | 85 | 95 | 10 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» | тыс. рублей | 79 325,7 | 82 030,1 | 84 873,4 | 246 229,2 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение сохранности и качественного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами для их сохранности и снижения аварийности на них» | тыс. рублей | 41 445,8 | 42 635, 0 | 43 902,6 | 127 983,4 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде» | км | 1,6 | 3,2 | 4,0 | 8,8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Количество мероприятий, направленных на сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | шт. | 2 | 3 | 4 | 9 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | Д | 0 | 1 | 5 | Мероприятия подпрограммы 2.001 «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности» | тыс. рублей | 22 254,7 | 23 122,9 | 24 001,3 | 69 378,9 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.001 Доля дорог общего пользования, включенных в перечень на содержание, по которым заключены муниципальные контракты ,договора на содержание дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | Д | 8 | 0 | 2 | Мероприятия подпрограммы 2.002 «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по содержанию и восстановлению и ремонту дорожной сети местного значения» | тыс. рублей | 19191,1 | 19 512,1 | 19 901,3 | 58 604,5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.002 « Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения » | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.003 « Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 2 ««Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и пгт. Рамешки » | тыс. рублей | 37 879,9 | 39 395,1 | 40 970,8 | 118 245,8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Рамешковского муниципального округа » | км. | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | Д | 2 | 0 | 1 | Мероприятия подпрограммы 2.002 «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - средства областного бюджета», в т.ч. - Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, д. 58, пгт. Рамешки | тыс. рублей тыс. рублей | - 4 273,4 4 273,4 | - 4 444,5 - | - 4 622,2 - | 13 340,0 4 273,4 | 2027 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.002 «Количество отремонтированных дворовых территорий» | шт. | 1 | 4 | 3 | 8 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | S | Д | 2 | 0 | 1 | Мероприятие подпрограммы 2.003 «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - средства местного бюджета», в т.ч.: - Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, д. 58, пгт. Рамешки | тыс. рублей тыс. рублей | 474,9 474,9 | 493,9 - | 513,6 - | 1 482,4 474,9 | 2027 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.003 Площадь отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а именно: - Ремонт дворовой территории, проезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, д. 58, пгт. Рамешки | м2 м2 | 1200 1200 | - - | - - | 1200 1200 | 2027 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | S | Д | 0 | 1 | 4 | Мероприятие подпрограммы 2.004 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области - средства местного бюджета»,в т.ч.: - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская с. Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт площади Ленина и части ул. Горького в с. Кушалино Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская пгт Рамешки Рамешковского муниципального округа - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная пгт. Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт подъезда к школе в с. Застолбье (Застолбская Средняя общеобразовательная школа) Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Школьная с. Застолбье Рамешковского муниципального округа | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей | 3 313,2 866,6 584,1 281,0 808,7 287,7 485,1 | 3 445,7 - - - - - - | 3 583,5 - - - - - - | 10 342,4 866,6 584,1 281,0 808,7 287,7 485,1 | 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.004 Количество мероприятий, направленных на содержание, восстановление и ремонт дорожной сети местного значения | шт. | 6 | 4 | 4 | 14 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.004 « Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области - средства местного бюджета», в т.ч.: - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская с. Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт площади Ленина и части ул. Горького в с. Кушалино Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская пгт Рамешки Рамешковского муниципального округа - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная пгт. Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт подъезда к школе в с. Застолбье (Застолбская Средняя общеобразовательная школа) Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Школьная с. Застолбье Рамешковского муниципального округа | км\ м2 км м2 км км м2 км | 1,594\3563 0,484 2833 0,395 0,600 730 0,115 | - - - - - - | - - - - - - | 1,594\3563 0,484 2833 0,395 0,600 730 0,115 | 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | Д | 0 | 1 | 4 | Мероприятия подпрограммы 2.005 «Проведение органами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области - средства областного бюджета», в т.ч.: - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская с. Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт площади Ленина и части ул. Горького в с. Кушалино Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская пгт Рамешки Рамешковского муниципального округа - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная пгт. Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт подъезда к школе в с. Застолбье (Застолбская Средняя общеобразовательная школа) Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Школьная с. Застолбье Рамешковского муниципального округа | тыс. рублей | 29 818,3 7 799,0 5 256,5 2 529,5 7 278,0 2 589,2 4 366,1 | 31 011, 0 | 32 251,5 | 93 080,8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 мероприятия 2.005 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде за счет средств областного бюджета», в т.ч.: - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Советская с. Ведное Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт площади Ленина и части ул. Горького в с. Кушалино Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Пролетарская пгт Рамешки Рамешковского муниципального округа - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Школьная пгт. Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт подъезда к школе в с. Застолбье (Застолбская Средняя общеобразовательная школа) Рамешковского муниципального округа Тверской области - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Школьная с. Застолбье Рамешковского муниципального округа | км\ м2 км м2 км км м2 км | 1,594\3563 0,484 2833 0,395 0,600 730 0,115 | - - - - - - | - - - - - - | 1,594\3563 0,484 2833 0,395 0,600 730 0,115 | 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.006 Проведение органами местного самоуправления мероприятий по содержанию, восстановлению и ремонту дорожной сети местного значения в границах пгт. Рамешки | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2.006 Количество проведенных мероприятий по охране дорожной сети автомобильных дорог местного значения в границах пгт. Рамешки. | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.007 «Участие в областных конкурсах и программах, связанных с сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах пгт. Рамешки» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2.007 Количество областных конкурсов и программ, в которых участвовал муниципальный округ. | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |

| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области» | тыс. руб. | 2 453,2 | 2 551,3 | 2 653,4 | 7 657,9 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача И5 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог общего пользования» | тыс. руб. | 2 453,2 | 2 551,3 | 2 653,4 | 7 657,9 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Кол-во проведенных мероприятий по БДД в общеобразовательных учреждениях Рамешковского муниципального округа» | единиц. | 4 | 5 | 7 | 16 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы «Установка элементов освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках и локальных пересечениях, и примыканиях» | пог.м | 1730 | 750 | 750 | 3230 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы «Устройство (замена) искусственных неровностей» | пог. м. | 3 | 3 | 3 | 9 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | И | 5 | 9 | Д | 0 | 1 | 7 | Мероприятие 1 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - средства областного бюджета» | тыс. руб. | - 2 207,8 | - 2 296,1 | - 2 388,0 | 6 891,9 | 2027 |
| 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | И | 5 | S | Д | 0 | 1 | 7 | Мероприятие 2 «Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - средства местного бюджета» | тыс. руб. | - 245,4 | - 255,2 | - 265,4 | 766,0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1. «Проведение широкомасштабных акций по предупреждению опасного поведения среди различных категорий участников дорожного движения» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1 «Количество проведенных акций» | Единиц | 1 | 2 | 4 | 7 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2. «Опубликование в районных средствах массовой информации тематических информационно-публицистических материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2 - «Количество публикаций в средствах массовых информаций». | Единиц | 1 | 2 | 4 | 7 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 3. «Создание или приобретение печатной информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы». | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 3 - «Количество мест размещения наружной социальной рекламы по обеспечению БДД». | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 3 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского муниципального округа» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 «Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского муниципального округа» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Число несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах местного значения Рамешковского муниципального округа Тверской области» | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1 «Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в региональном конкурсе» | % | 35% | 40% | 45% | 5% | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2 «Проведение широкомасштабной акции «Внимание - дети!» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений района, принявших участие в акции» | % | 60% | 65% | 70% | 5% | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 3 «Деятельность комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского муниципального округа» | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 3 «Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рамешковского муниципального округа» | штук | 4 | 4 | 4 | 12 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 4 Выявление объектов транспортной инфраструктуры на территории округа | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 4 количество выявленных объектов транспортной инфраструктуры | штук | 2 | 3 | 3 | 8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 5 Проведение обследования объектов транспортной инфраструктуры | (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 административного мероприятия 5 разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | штук | 2 | 3 | 3 | 8 | 2027 |