АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2024                                                                                                   № 61-па

пгт. Рамешки

О внесении изменений в инвестиционную программу на строительство объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с перерасчетом в государственном бюджетном учреждении «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» сметной стоимости в цены 3 квартала 2023года, Администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области постановляет:

1.Внести изменения и дополнения в инвестиционную программу на строительство объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области», утвержденную постановлением Администрации Рамешковского муниципального округа №82-па от 29.03.22г., изложив её в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа  в информационной сети  интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Нейман Е.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рамешковского

муниципального округа                                                                 А.А. Пилюгин

Приложение к постановлению

Администрации Рамешковского

муниципального округа №61-па от 19.03.2024г.

Утверждена

постановлением Администрации

Рамешковского муниципального округа

№82-па  от 29.03.22г.

###### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Строительство сетей канализации в п.Рамешки  Рамешковского района Тверской области»

пгт.Рамешки

Перечень разделов инвестиционной программы

| № п/п | Наименование раздела | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства с расчетом социальной и экономической эффективности его реализации | 3 |
| 2 | Обоснование необходимости участия Рамешковского муниципального округа в решении проблемы | 3 |
| 3. | Цели реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства | 4 |
| 4. | Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства | 4 |
| 5. | Срок реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства | 4 |
| 6. | Объем средств, необходимый для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, с разбивкой по годам; | 5 |
| 7 | Обоснование объема средств, необходимого для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства; | 5 |
| 8. | Структура источников финансирования инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, в том числе заявленный объем финансирования объекта капитального строительства органом местного самоуправления Рамешковского муниципального округа Тверской области | 5 |
| 9. | Механизмы реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства. | 6 |
| 10. | Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства. | 7 |

1.Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы  по созданию объекта капитального строительства с расчетом социальной и  экономической эффективности его реализации

Необходимость строительства данного объекта обусловлена многими факторами. В поселке Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области имеется жилой микрорайон ПМК-25, состоящий из 9 многоквартирных домов (число жителей-300человек), детский сад на 45 мест, где нарушена отводящая сеть канализации.

Данный вопрос вызывает крайнюю степень озабоченности по факту возможного загрязнения окружающей среды природного ландшафта, а так же территории, предназначенной  для выделения земельных участков под ИЖС.

2. Обоснование необходимости участия  Рамешковского

муниципального округа в решении проблемы.

Объект «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» расположен на территории городского поселения –поселок Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области Объект соединит канализацию от жилого микрорайона ПМК-25 (ул.Комсомольская) и существующую сеть канализации (ул.Новая).

Функции по проектированию и строительству  объекта    взяла на себя администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области. В  2022году  завершены проектно-изыскательские работы по данному объекту, которые проводились за счет средств местного бюджета, в 2023 году сделан перерасчет сметной стоимости в цены 3 квартала 2023года в ГБУ Тверской области «РЦЦС».

Общая сметная стоимость стоимость объекта в ценах 3 квартала 2023г. составляет – 11 263,39 тыс. рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 11027,40тыс.руб. Освоить силами местного бюджета такие средства не представляется возможным, необходима консолидация средств регионального и местного бюджетов. Вступая в АИП Тверской области, администрация Рамешковского муниципального округа рассчитывает на софинансирование строительства объекта: региональный бюджет – 8 821,92

тыс.руб, местный бюджет – 2 205,48 тыс.руб.

Проект имеет социальную направленность. Его реализация позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению, улучшить экологическую обстановку, а так же повысить надежность работы жилищно-коммунального комплекса.

3.Цели реализации инвестиционной программы по

созданию объекта капитального строительства.

Данный проект реализуется в рамках Государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025годы, что приведет к улучшению экологической обстановки.

Сети канализации, общей протяженностью 1,2км. включают в себя: участок напорной канализации -1222,01м, участок безнапорной канализации-18,02м., а так же блок-модуль насосной станции. Разрешенный фактический расход канализационных стоков -4,5л/с.

Сети канализации предназначены для отвода канализационных стоков от микрорайона п.Рамешки в существующую сеть канализации с дальнейшей подачей в очистные сооружения п.Рамешки.

4.Основные мероприятия по реализации инвестиционной

программы по созданию объекта капитального строительства.

# 1.Выполнение проектно-изыскательских работ

# 2.Получение положительного заключения  государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту.

3.Строительство объекта.

4.Ввод объекта в эксплуатацию и постановка  на учет.

5.Срок реализации инвестиционной программы по

созданию объекта капитального строительства.

Проектирование объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» и получение положительного заключения государственной экспертизы   завершено в 2022году за счет средств местного бюджета. В 2023году Администрацией Рамешковского муниципального округа произведен перерасчет сметной стоимости в цены 3 квартала 2023года в Тверском РЦЦС.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта в ценах 3 квартала 2023г. объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» (СМР) составила 11 027,40 тыс.руб.

Строительство (СМР) объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» намечено на 2025год со сдачей в  3кв. 2025 года с привлечением средств местного и регионального бюджетов.

6.Объем средств, необходимый для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, с разбивкой по годам.

Сметная стоимость работ  по объекту составляет 11263,39тысяч рублей.

Проектно-изыскательские работы и получение положительного заключения государственной экспертизы -2021/2022гг- выполнено за счет собственных средств Рамешковского муниципального округа.

СМР-11027,40 тыс. руб. -2025год.

7.Обоснование объема средств, необходимого для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.

СМР-11027,40 тыс. руб. -2025год, в том числе:

средства местного бюджета 20% -2 205,48 тыс.руб.,

областного бюджета            80%  -8 821,92 тыс.руб.

Для реализации проекта необходима консолидация средств местного и регионального бюджетов. Администрация гарантирует  наличие средств в местном бюджете в сумме 2 205,48тыс.руб. для выполнения программы.

8.Структура  источников  финансирования инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, в том числе заявленный объем финансирования объекта капитального строительства органом местного самоуправления Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Выполнение работ по проектированию объекта, проведение Государственной экспертизы:  2021-2022год. –средства местного бюджета;

Перерасчет сметной стоимости объекта в цены:  3 кв. 2023г. –средства местного бюджета;

Строительно-монтажные работы:  на 2025год. –софинансирование.

Общий объем СМР 11 263,39 тыс.руб. планируется освоить:

-2 205,48 тыс.руб.-средства местного бюджета 20%

-8 821,92 тыс.руб.-средства областного бюджета   80%

-235,99тыс.руб.-строительный контроль - средства местного бюджета

Кадастровые работы с постановкой на учет: 2025г. –местный бюджет.

9.Механизмы реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.

10.Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.

## Для реализации инвестиционной программы строительства объекта   «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области»  будет заключен муниципальный контракт на выполнение функций Застройщика с соблюдением требований ФЗ №44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же предусмотрен строительный контроль по выполнению строительно-монтажных работ по объекту.